[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

	от
	«
	10
	»
	06
	2010 г.
	
	№
	409


О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и

социальной сферы Мышкинского

муниципального района к осенне-

зимнему периоду 2010-2011 годов

                   В целях повышения надежности функционирования  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального района, обеспечения бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами в осенне-зимний период 2010-2011 годов, недопущения опасных для людей и окружающей среды ситуаций, на основании Постановления Правительства Ярославской области от 31.05.2010 г. №369-п « О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославской области к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов» 

   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы по Мышкинскому МР на 2010-2011 годы (далее – План подготовки к зиме) (Приложение № 1)

1.2. Состав муниципального штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов (Приложение № 2)

2. Отделу ЖКХ администрации Мышкинского МР (Скоробогатов С.А.) и отделу финансов администрации Мышкинского МР (Хлесткова Е.П.):

2.1. Обеспечить финансирование текущих платежей топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов.

2.2. При уточнении местного бюджета предусмотреть за счет собственных доходов:

- дополнительные средства на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов;
- средства на погашение задолженности за коммунальные услуги, оказанные организациям социальной и бюджетной сферы, финансируемым из местного бюджета

3. Отделу ЖКХ Администрации Мышкинского МР (Скоробогатов С.А.):

3.1. Осуществлять координацию работ по выполнению Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов.
3.2. В целях согласования с поставщиками топливо - энергетических ресурсов объемов поставки каменного угля в срок до 10 июня 2010 года определить общею потребность в топливе для нужд Мышкинского муниципального района на отопительный сезон 2010-2011 годов.
3.3. До 20 июня 2010 года на основании договоров, заключенных с подрядными организациями, разработать и утвердить планы-графики производства работ по объектам, включенным в план подготовки к зиме. Назначить Колпакова С.В. –директора МУ ММР «Служба единого заказчика» персонально ответственным за выполнение данных мероприятий.
3.4. Ежемесячно с июня по ноябрь 2010 года включительно в срок до первого числа каждого месяца представлять в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов.

3.5. Осуществлять контроль за выполнением работ по содержанию и ремонту жилищного фонда в целях подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2010-2011 годов, а также объектов тепло-энергетического хозяйства
3.6. Организовать работу среди населения с привлечением средств массовой информации, направленную на разъяснение необходимости своевременного и полного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

3.7. Организовать ежемесячный контроль за прохождением через управляющие организации денежных средств за предоставленные коммунальные услуги. 

3.8. Осуществлять координацию работ по созданию запасов резервного вида топлива.  
4. Руководителям предприятий и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги объектам жилищного фонда и социальной сферы, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, начальнику отдела культуры администрации Мышкинского МР Сотниченко С.С., начальнику отдела образования администрации Мышкинского МР Румянцевой Г.В., главному врачу МУЗ ММР «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова» Тимофееву Ю.В.:
4.1. Организовать работу по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов подведомственных учреждений в соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года за № 203, а также в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170. Провести комплекс мероприятий по приобретению, созданию необходимых запасов и бесперебойной поставки топлива для котельных независимо от ведомственной подчиненности, организационно-правовых форм и форм собственности.

4.2. Обеспечить своевременную подготовку подведомственных объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов.

4.3. Провести проверку готовности к работе в зимних условиях  с выдачей паспортов готовности к работе в зимних условиях:

 - объектов жилищного фонда – до 15 сентября 2010 года
 - объектов тепло-энергетического хозяйства – до 01 ноября 2010 года.

Оценку готовности проводить в соответствии с Положением об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным приказом Министерствам промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

4.4. Организовать в летний период подготовку обслуживающего персонала энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
4.5. Обеспечить погашение задолженности муниципальных предприятий и учреждений перед ресурсоснабжающими  организациями за фактически поставленные в отопительный период 2009-2010 годов топливно-энергетические ресурсы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Мышкинского  муниципального района Минаеву О.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори».

Глава муниципального района                                    А.Г.Курицин

    Приложение № 2 к

                                                                                                      постановлению Администрации
                                                                                                      Мышкинского МР

                                                                                                      10.06.2010г.№ 409
Состав

Муниципального штаба по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний
период 2010-2011 годов.
1. Минаева О.В. – первый заместитель Главы администрации муниципального района, руководитель штаба;

2. Чикорова Г.А. – заместитель Главы администрации муниципального района по социальным вопросам;
3. Хлесткова Е.П. – начальник отдела финансов администрации муниципального района;

4. Латышева О.В. главный специалист отдела ЖКХ администрации муниципального района;

5. Быкова С.А. – начальник отдела сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации муниципального района;

6. Игрушкин А.В.- генеральный директор ООО «ЖКХ» (по согласованию)

7. Петренко Г.Г. – заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения ММР «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова »

8. Румянцева Г.В. – начальник отдела образования администрации муниципального района;

9. Дейкина И.М. – директор МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры»

10. Борисов В.А. – директор МУП ММР «Энергетик» .
