[image: image1.jpg]


 

администрация Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. М ы ш к и н

	от
	«
	15
	»
	12
	2010г
	№ 
	1122


О районной целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Мышкинского муниципального района» на 2011 – 2014 годы.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 04.10.2010г. №738-п «Об областной целевой Программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы», постановлением администрации Мышкинского муниципального района от 01.12.2010г. №1051 «О разработке районной целевой Программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Мышкинского муниципального района» на 2011-2014 годы», а также в целях снижения негативного воздействия от отходов производства и потребления на состояние природной окружающей среды территории Мышкинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную целевую программу «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Мышкинского муниципального района» на 2011 - 2014 годы»
2. Отделу финансов администрации Мышкинского муниципального района (Хлесткова Е.П.) осуществлять мероприятия программы в 2011 - 2014 годах за счет средств, предусмотренных в бюджете района.

3. Рекомендовать Главе администрации городского поселения Мышкин (Лыткин А.П.), Главе администрации Приволжского сельского поселения (Коршуновой Е.Н.), Главе администрации Охотинского сельского поселения (Гусевой Н.С.) осуществлять финансирование мероприятий программы в 2011 - 2014 годах за счет средств, предусмотренных в бюджетах поселений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района О.В. Минаеву.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Мышкинского муниципального района:                                               А.Г. Курицин

Утверждена постановлением администрации
Мышкинского муниципального района
от  15.12 2010 г.  № 1122
                                             РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ОБРАЩЕНИЕ С

ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

НА 2011 - 2014 ГОДЫ.
г. Мышкин 2010 год
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Мышкинского

муниципального района от 15.12.2010 г.  № 1122 
П А С П О Р Т

районной целевой программы
	Наименование Программы:  
	районная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Мышкинского муниципального района» на 2011 – 2014 годы (далее Программа);



	Заказчик Программы:
	Администрация Мышкинского муниципального района;



	Основание разработки Программы:
	постановление Правительства Ярославской области от 04.10.2010г №738 «Об областной целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 20011-2014 годы», постановление 
администрации Мышкинского муниципального района от 01.12.2010г. «О разработке районной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Мышкинского муниципального района» на 2011 год» и постановление администрации Мышкинского муниципального района от 2010 г. «О внесении изменений в постановление администрации Мышкинского муниципального района от 01.12.2010г. «О разработке районной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Мышкинского муниципального района» на 2011 год».


	Куратор Программы:              
	отдел ЖКХ администрации Мышкинского муниципального района.

	Ответственный исполнитель:
	отдел ЖКХ администрации Мышкинского муниципального района.


	Исполнители:
	отдел сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Мышкинского муниципального района;

муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»;

администрация городского поселения Мышкин;

администрация Приволжского сельского поселения;

администрация Охотинского сельского поселения.

	Разработчики Программы:
	отдел ЖКХ администрации Мышкинского муниципального района; отдел сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Мышкинского муниципального района.


	Цели и задачи Программы:
	цель Программы:

- стабилизация и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мышкинского муниципального района за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду и всех ее компонентов - воздушной среды, водных  объектов, почв, недр, лесов;

задачи Программы:

- обеспечение экологически безопасного размещения твердых бытовых отходов(далее ТБО);

- совершенствование системы сбора, вывоза и утилизации ТБО;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок; 



	Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы:


	- разработка генеральной схемы очистки территории Мышкинского муниципального района;

- количество утилизированных ТБО, непригодных ядохимикатов, ртутьсодержащих отходов на лицензированных полигонах; 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок ТБО;



	Сроки(этапы) реализации Программы:  
	2011 - 2014 годы


	Объемы и источники финансирования Программы:
	11 млн.204 тыс.рублей* – всего - требуется уточнение, в том числе:
в 2011 году – 2млн.110тыс.рублей;

в 2012 году – 3млн.618тыс.рублей;

в 2013 году – 3млн.718тыс.рублей;

в 2014 году – 1млн.758 тыс.рублей* - требуется уточнение;
Из них : средства областного бюджета -5млн.904.тыс.рублей,

в  том числе:

в 2011 году – 300 тыс.рублей;

в 2012 году – 4млн.300 тыс.рублей;

в 2013 году – 2млн.500 тыс.рублей;

в 2014 году – 1млн.700 тыс.рублей;
средства районного бюджета - 488 тыс.рублей *-требуется уточнение, в том числе:
в 2011году – 70 тыс.рублей;

в 2012 году – 194 тыс.рублей;

в 2013 году – 194 тыс.рублей,

в 2014 году  - * -требуется уточнение;

средства поселений – 4млн.812 тыс.рублей *-требуется уточнение, в том числе:

в 2011 году – 1 млн.380 тыс.рублей;

в 2012 году – 1 млн.666 тыс.рублей;

в 2013 году – 1 млн. 766 тыс.рублей;

в 2014 году - *-требуется уточнение. 



	Ожидаемые конечные результаты     реализации Программы: 
	- разработка генеральной схемы очистки территории Мышкинского муниципального района;
- обеспечение безопасного размещения ТБО;
- сокращение объемов ТБО размещенных на несанкционированных свалках;


	Ответственные лица для контактов:


	- заместитель начальника отдела ЖКХ Мышкинского муниципального района О.В. Латышева, тел./факс: (48544) 2-13-05;

- главный специалист отдела сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий администрации Мышкинского муниципального района В.Н. Кузнецов, тел.: (48544) 2-11-07.




Общая потребность в ресурсах:

	Наименование ресурсов
	Единица измерения
	Потребность

	
	
	Всего
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	Финансовые ресурсы
	тыс.руб.
	11204*
	2110
	3618
	3718
	1758*

	- областной бюджет

- районный бюджет

- бюджеты поселений
	тыс.руб

тыс.руб

тыс.руб
	 5904
 488*

 4812*


	630
100

1380
	1758
194

1666


	1758
194

1766


	1758
   - *

   - *



	   *- требуется уточнение
	.
	
	
	
	
	


1. Содержание проблемы

Проблемы негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления являются актуальными для Мышкинского района и требуют постоянного внимания.
Одна из острых проблем- сложившаяся ситуация  с  утилизацией ТБО. Динамика и объемы образования ТБО в последнее время, свидетельствуют об их постоянном росте.
Так на свалке ТБО г. Мышкина в 2008 году было утилизировано 12,3 тыс.куб.м. отходов, в 2009 году 14,9 тыс.куб.м, за 9 месяцев 2010  - 14,8 тыс. куб.м. отходов. За исключением двух полигонов ТБО в г. Мышкина и полигона ТБО д.Неверово, остальные исторически сложившиеся свалки характеризуются низким уровнем благоустройства, не отвечают природоохранным стандартам, не имеют проектной документации и в полном объеме необходимых документов по отводу земли. Это ухудшает экологическую обстановку, загрязняя поверхностные и подземные воды, землю, негативно воздействуют на растительный и животный мир.
За исключением г. Мышкина и с. Поводнево не решена проблема организованного сбора и вывоза ТБО из сельских населенных пунктов. В основном доставка из них отходов осуществляется населением самовывозом.
Острой проблемой остается проблема ликвидации несанкционированных свалок ТБО, которые организует несознательная часть жителей и гостей района. Так в 2010 администрациями городского и сельских поселений были выявлены и ликвидированы 25 несанкционированных свалок ТБО с общим объемом отходов 1200 куб.м. Существуют проблемы с хранением, вывозом на утилизацию не пригодных для применения ядохимикатов, утилизацией ртуть содержащих отходов, образующихся у населения и бюджетных организаций и учреждений.
Любая несанкционированная свалка отходов представляет угрозу для окружающей среды и здоровья человека: отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, естественным водотоком загрязнять реки, они являются местом обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий. Также появляется целый ряд проблем: загрязнение почв, атмосферного воздуха, появление неприятного запаха, нарушение ландшафта.

Анализ существующего положения в сфере обращения с ТБО позволяет сделать вывод о необходимости решения проблем обращения этих отходов программными методами.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является стабилизация и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мышкинского муниципального района за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду и всех ее компонентов - воздушной среды, водных  объектов, почв, недр, лесов.
Задачи Программы:

- разработка и получении необходимой документации для эксплуатации новых полигонов твердых бытовых отходов (далее ТБО) согласно природоохранного законодательства;

- обеспечение экологически безопасного размещения ТБО;

- совершенствование системы сбора, вывоза и утилизации ТБО;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок.
3. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течении 2011 – 2014 годов.                      
4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
4.1. Разработка генеральной схемы очистки территории Мышкинского муниципального района.

4.2. Обеспечение безопасного размещения ТБО.

4.3. Сокращение объемов ТБО размещенных на несанкционированных свалках.

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы: отдел ЖКХ администрации Мышкинского муниципального района:

- готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий;

- уточняет целевые показатели, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей и другое, на основании документов подтверждающих объемы финансирования;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению и корректировке мероприятий Программ с учетом складывающейся социально – экономической ситуации;
- осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию Программы и выполнением  ее мероприятий в установленные сроки;

- осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реализации мероприятий Программы.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться в соответствии с законом Ярославской области «Об областном бюджете» на 2011 год и плановый период на 2012 и 2013 годы и решениями Собраний депутатов Мышкинского муниципального района, городского и сельских поселений  о бюджетах соответствующих муниципальных образований на 2011 год и плановый период на 2012  и 2013 годы 

   Контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, будет осуществляться отделом финансов администрации Мышкинского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

6. Перечень мероприятий
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
(годы)
	Исполнитель мероприятия (в установленном порядке)
	Всего
	Объем финансирования, 

тыс.руб.

	
	
	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	1.
	Разработка генеральной схемы очистки территории Мышкин-ского МР
	2011
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	300
	300
	
	
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	300

270

30
	300

270

30
	
	
	

	2. 
	Приобретение мусоровоза на базе МАЗ
	2012 -2013
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	3200
	
	1600
	1600
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	3200

2880

320
	
	1600

1440

160
	1600

1440

160
	

	3.
	Приобретение бульдозера
	2012
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	2700
	
	2700
	
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	2700

2430
270
	
	2700

2430
270
	
	

	4.
	Приобретение трактора 

МТЗ - 82
	2013
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	900
	
	
	900
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	900

810

90
	
	
	900

810

90
	

	5.
	Приобретение электронного шлагбаума 
	2014
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	40
	
	
	
	40

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	40

36

4


	
	
	
	40

36

4



	6.
	Приобретение дробилки
	2014
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	1300
	
	
	
	1300

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	1300

1170

130
	
	
	
	1300

1170

130

	7.
	Строительство весовых пунктов на полигонах ТБО
	2014
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	400
	
	
	
	400

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	400

360

40
	
	
	
	400

360

40

	8.
	Организация работ по подготовке к вывозке непригодных к применению ядохимикатов 
	2011-2014
	Отдел с/х – ва, природопользованияи развития СТ администрации ММР
	10
	10
	*
	*
	*

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	10

10
	10

10
	
	
	

	9.
	Организация сбора, временного хранения и доставки на утилизацию ртутьсодержащих приборов 
	2011-2014
	Отдел с/х – ва, природопользованияи развития СТ администрации ММР
	20
	20
	*
	*
	*

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	20
20
	20
20
	
	
	

	11.
	Организация сбора и вывоза ТБО с улиц г. Мышкин
	2011-2014
	Администрация ГП
	2532
	750
	886
	896
	*

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	2532
2532
	750
750
	886
886
	896
896
	*

	11.
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории г. Мышкин, в том числе (в 2011 году):
- район очистных сооружений;

- ул. К. Либкнехта за домом 128;

- в конце ул. Ковалёва;

- ул. Комсомольская, район коллективных горажей;

- ул. Успенская район коллективных садов;

- район городского кладбища;

- ул. Орджоникидзе (район окончания улицы); 

- район Никольского ручья;

- переулок Колхозный, 

- ул. Лесная (дорога к песчаному карьеру)
	2011-2014
	Администрация ГП
	750
	200
	250
	300
	*

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	750
750
	200
200
	250
250
	300
300
	

	12.
	Очистка и благоустройство общественно значимых мест г. Мышкин – весь период (Мемориал Победы, городские скверы, места массового отдыха по берегу р. Волга, городское кладбище)
	2011-2014
	Администрация ГП
	690
	230
	230
	230
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	690
	230
	230
	230
	*

	13.
	Внедрить организованный сбор и вывоз ТБО из д. Романовка и д. Галачёвская
	2011
	Администрация Приволжского СП
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Ликвидация не санкционированных свалок на территории поселения, в том числе (в 2011 (- в районе с. Юрьевское, с. Флоровское)
	2011-2014
	Администрация Приволжского СП
	340
	70
	120
	120
	*

	12.
	Очистка и благоустройство общественно значимых мест Приволжского сельского поселения(памятники погибшим в годы ВОВ в с. Рождествено ,с.Шипилово,  с. Сера, д, Коптево; сельских кладбищ с. Поводнево, с. Сера, с.Архангельское, с.Флоровское, с. Харинское, с. Рождествено, д, Синицино; места массового отдыха в ООПТ «Золотой бор» 
	2011-2014
	Администрация Приволжского СП
	300
	60
	110
	130
	*


	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	300
300
	60
60
	110
110
	130
130
	

	13.
	Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе:

-в районе д. Терпилово;

-в районе с. Еремейцево;

-в районе д. Кирьяново
	
	Администрация Охотинского СП
	150
	50
	50
	50
	*

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	150
150
	50
50
	50
50
	50
50
	

	14. 
	Очистка и благоустройство общественно значимых мест Охотинского сельского поселения(памятники погибшим в ВОВ, сельские кладбища в с.Охотино, с.Еремейцево, д. Учма, д.Угольники; берег р. Волги в с. Охотино)
	
	Администрация Охотинского СП
	60
	20
	20
	20
	*

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	60
60
	20
20
	20
20
	20
20
	

	
	Всего по мероприятиям


	
	
	
	
	
	
	


7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком  в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом бюджетного финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее бюджетного финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:


[image: image2.wmf],

%

100

)

/

(

)

(

)

(

)

(

)

(

´

-

-

+

-

-

=

å

å

план

F

тек

F

начальн

Xn

план

Xn

начальн

Xn

тек

Xn

Kn

начальн

Xi

план

Xi

тек

Xi

план

Xi

Ki

R

i

l

n

l


где:
	Xi -
	целевые показатели, для которых предусматривается уменьшение количественных значений в плановом периоде;

	Xn - 
	целевые показатели, для которых предусматривается увеличение (рост) количественных значений в плановом периоде;

	X(i,n) начальн - 
	значение i-ого целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

	X(i,n) план - 
	плановое значение показателя;

	X(i,n) тек - 
	текущее значение показателя;

	Fплан - 
	плановая сумма финансирования по Программе;

	Fтек - 
	сумма финансирования на текущую дату;

	K(i,n) - 
	весовой коэффициент параметра.


При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение весового коэффициента

	1.
	Разработка генеральной схемы очистки территории Мышкинского муниципального района
	0,3

	2.
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок ТБО
	0,3

	3.
	Объем размещенных на полигонах ТБО отходов потребления
	0,2

	4.
	Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов
	0,1

	5.
	Количество утилизированных непригодных к применению ядохимикатов
	0,1

	
	Итого:
	1


При значении R=95 процентов и более эффективность использования субсидий признается высокой, при значении R от 80 до 95 процентов – средней, при значении R=80 процентов и менее – низкой.

6. Перечень мероприятий
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

(годы)
	Исполнитель мероприятия (в установленном порядке)
	Всего
	Объем финансирования, 

тыс.руб.

	
	
	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	1.
	Разработка генеральной схемы очистки территории Мышкин-ского МР
	2011
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	300
	300
	
	
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	300

270

30
	300

270

30
	
	
	

	2. 
	Приобретение мусоровоза на базе МАЗ
	2012 -2013
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	3200
	
	1600
	1600
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	3200
2880

320
	
	1600

1440

160
	1600

1440

160
	

	3.
	Приобретение бульдозера
	2012
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	2700
	
	2700
	
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	2200
1980

220
	
	2200

1980

220
	
	

	4.
	Приобретение трактора 

МТЗ - 82
	2013
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	900
	
	
	900
	

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	800
810
80
	
	
	800
810
80
	

	5.
	Приобретение электронного шлагбаума 
	2014
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	40
	
	
	
	40

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	40
36
4
	
	
	
	40
36
4


	6.
	Приобретение дробилки
	2014
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	1300
	
	
	
	1300

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	1300
1170
130
	
	
	
	1300
1170
130

	7.
	Строительство весовых пунктов на полигонах ТБО
	2014
	Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
	400
	
	
	
	400

	
	Итого:

В том  числе

Областной бюджет

Районный бюджет
	
	
	400

360
60
	
	
	
	400

360
40

	
	Итог
	
	общая

фед. бюд.

мун. бюд
	8840
7956
844
	
	
	
	


_1352786373.unknown

